**МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края**

исх 231 от 15 августа 2016 года

**Информация о выполнении Перспективного плана**

 мероприятий по приведению помещений учреждения в соответствие с требованиями РосПотребНадзора **№ 34 от 28 мая 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок устранения | 2016 г  |
| 1 | Нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения внутренней отделки всех жилых комнат без нарушения целостности щелей, трещин, дефектов полотна гипсокартона: (стены оклеены бумажными обоями разных цветов и оттенков, обои неплотно прилегают к основанию стен, местами обои оборваны, отделочный материал гипсокартон местами пробит)  | 01.09.2018, в дальнейшем постоянный контроль | Косметический ремонт комнат первой секции спального корпуса по контракту №109 от 04.05.2015 г на сумму **392748** рублей  |
| 2 | Нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения отделочного материала полов во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений (полы во всех жилых комнатах выстланы линолеумом, на момент проверки полотно линолеума с дефектами, неплотно прилегает к основанию пола, имеются щели, трещины, стыки линолеума не пропаяны) позволяющий проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств  | 01.09.2018, в дальнейшем постоянный контроль | Частично заменен линолеум, расходы на приобретение товаров для ремонта составили **100 000** рублей |
| 3 | Нарушение п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения во всех жилых комнатах проведения по мере загрязнения очистки и мытья стекол, межоконных рам (межоконные рамы со следами грязи, мусора, пыли); ремонта подоконников, оконных рам, дверных коробок (оконные рамы, подоконники, дверные коробки старые со следами трещин, деформации, покрасочный слой рам не ровный, не гладкий) осуществления санитарно – противоэпидемиологических мероприятий, проведения генеральных уборок во всех жилых комнатах | 01.09.2018, в дальнейшем постоянный контроль | по муниципальному контракту № 465 от 10 августа 2016 года в срок до 30.09.2016 года произведены работы по замене дверных и оконных блоков на сумму **1413330** рублей |
| 5 | Нарушение п.4.33. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения используемой мебели в жилых комнатах без нарушения целостности поверхности отделочного материала (поверхность тумбочек, учебных столов, стульев, шкафов, комодов не ровная, со следами трещин, сколов, в некоторых комнатах мебель сломана) позволяющая проводить влажную их уборку с применением дезинфицирующих средств | 01.09.2018, в дальнейшем постоянный контроль | по муниципальному контракту № 373 от 21.06.2016 года приобретена мебель на сумму **118500** рублей |

директор В.В.Еремина